**АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**27.06. 2016**  **№40па**

О внесении изменений и дополнений в Постановление

Администрации Ржевского района от 23.09.2013 г № 52 па «Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы»

В связи с перераспределением бюджетных средств, в соответствии с Решением Собрания депутатов Ржевского района Тверской области от 01.06.2016 №73 «О внесении изменений и дополнений в решение от 17 декабря 2015 года №42 «О бюджете муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2016 год» Администрация Ржевского района Тверской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление Администрации Ржевского района от 23.09.2013 г. № 52 па «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы»:

а) Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение 1 к настоящему Постановлению).

б) Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение 2 к настоящему Постановлению).

д) Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение 3 к настоящему Постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Администрации Ржевского района [www.rzhevregion.com](http://www.rzhevregion.com).

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава Ржевского района В.М. Румянцев**

Приложение №1

к Постановлению Администрации Ржевского района Тверской области от 27.06.2016 №40па

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ржевский район» Тверской области

на 2014-2019 годы»

г. Ржев

2013 г.

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы» (далее – муниципальная программа) |
| Администратор программы | Администрации Ржевского района Тверской области |
| Исполнители программы | Администрация Ржевского района Тверской области, Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области, Финансовый отдел администрации Ржевского района Тверской области, Отдел образования администрации Ржевского района Тверской области, Отдел культуры администрации Ржевского района Тверской области |
| Срок реализации программы | 2014 - 2019 годы |
| Цели программы | Цель 1 «Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Ржевского района Тверской области»  Цель 2 «Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Ржевском районе Тверской области» |
| Подпрограммы | **Подпрограмма 1** «Улучшение условий проживания граждан муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» (далее - подпрограмма 1);  **Подпрограмма 2** «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» (далее - подпрограмма 2);  **Подпрограмма 3** «Развитие газификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» (далее - подпрограмма 3);  **Подпрограмма 4** «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в муниципальном образовании «Ржевский район» (далее – подпрограмма 4). |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - рост удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами с 16 % в 2014 году до 20 % в 2019 году;  - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 62 % в 2014 году до 57 % в 2019 году;  - снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах признанных в установленном порядке аварийными с 0,02 % в 2014 году до 0,01 % в 2019 году;  - повышение уровня газификации Ржевского района Тверской области с 52,7 % в 2014 году до 56,7 % в 2019 году. |
|  |  |
| Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2019 годы - 81856,04333 тыс. рублей.  2014 г. – 11516,00133 тыс. рублей, в том числе:  подпрограмма 1- 711,885 тыс. рублей;  подпрограмма 2 – 10501,11633 тыс. рублей;  подпрограмма 3 - 8,0 тыс. рублей;  подпрограмма 4 - 295,0 тыс. рублей.  2015 г. - 13322,787 тыс. рублей, в том числе:  подпрограмма 1 –932,535 тыс. рублей;  подпрограмма 2 – 10450,3420 тыс. рублей;  подпрограмма 3 –54,0 тыс. рублей;  подпрограмма 4 - 1885,91 тыс. рублей.  2016 г. –45957,255 тыс. рублей, в том числе:  подпрограмма 1 – 2770,535 тыс. рублей;  подпрограмма 2 –37565,0 тыс. рублей;  подпрограмма 3 - 0,0 тыс. рублей;  подпрограмма 4 - 5621,72 тыс. рублей.  2017 г. – 0,0 тыс. рублей;  подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;  подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей;  подпрограмма 3 - 0,0 тыс. рублей;  подпрограмма 4 - 0,0 тыс. рублей.  2018 г. – 4830,0 тыс. рублей, в том числе:  подпрограмма 1 - 0 тыс. рублей;  подпрограмма 2 – 4 430,0 тыс. рублей;  подпрограмма 3 - 400,0 тыс. рублей;  подпрограмма 4 - 0,0 тыс. рублей.  2019 г. – 6230,0 тыс. рублей, в том числе:  подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;  подпрограмма 2 – 5630,0 тыс. рублей;  подпрограмма 3 - 400,0 тыс. рублей;  подпрограмма 4 - 200,0 тыс. рублей. |

**Раздел I**

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

**Подраздел I**

Общая характеристика жилищно-коммунального хозяйства, электросетевого комплекса и сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1. Жилищный фонд Ржевского района Тверской области включает 5800 жилых домов (индивидуально-определенных зданий) и составляет 353,7 тыс. кв. м жилья, в том числе в муниципальной собственности находится 26,6 тыс. кв. м, в государственной собственности – 1,5 тыс. кв. м, в частной собственности – 325,6 тыс. кв. м., из нее в собственности граждан – 302,0 тыс. кв. м.

Обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на одного жителя составляет 28,8 кв. м.

2. В коммунальном комплексе Ржевского района Тверской области насчитывается порядка 98 источников теплоснабжения, (котельные, котлы, печи, электроприборы), отапливающие социальные учреждения и жилой фонд, из них: 34 – работают на газе, 57 – работают на твердом топливе (уголь, дрова, древесная щепа), 7 – работают на электроэнергии. Общая протяженность тепловых сетей по Ржевскому району – 4,7 км.

Общая протяженность линий электропередач напряжением 220 кв, расположенных на территории Ржевского района составляет 19,38 км, напряжением 110 кВ – 100,72 км; напряжением 35 кВ – 168,54 км. Протяженность водопроводных сетей составляет 166,8 км. Одиночное протяжение уличных канализационных сетей - 16 км.

3. В Ржевском районе построено более 274,6 км межпоселковых и распределительных газопроводов, от которых газифицировано 37 населенных пунктов, 2769 квартир.

4. Энергосистема Ржевского района Тверской области входит в Объединенную энергосистему Центра (далее - ОЭС Центра) и связана линиями электропередачи (далее - ЛЭП) с Московской, Ярославской, Смоленской, Владимирской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской энергосистемами. Энергосистема является избыточной в силу наличия на ее территории двух крупных электростанций: Калининской АЭС и Конаковской ГРЭС установленной мощностью 4000 и 2500 МВт соответственно.

Энергоснабжение в МО «Ржевский район» осуществляется из ЕЭС России единственным гарантирующим поставщиком ОАО ПО «Ржевские электрические сети филиала «МРСК-Центра «Тверьэнерго».

Высоковольтные линии электропередач, расположенные в Ржевском районе, имеют следующие направления:

- ВЛ – 220 кВ «Есинка-Нелидово» (19,38 км);

- ВЛ – 110 кВ «Есинка-Чертолино» (18,09 км);

- ВЛ – 110 кВ «Чертолино-Оленино» (2,96 км);

- ВЛ – 110 кВ «Есинка-Ржев» (14,51 км);

- ВЛ – 110 кв «Есинка-Старица» (28,66 км);

- ВЛ – 110 кВ «Есинка-Абрамово» (8,55 км);

- ВЛ – 110 кВ «Есинка-Ржев (абонентская) (22,5 км);

- ВЛ – 110 кВ «г. Ржев» (5,45 км);

- ВЛ – 35 кВ «Мининские Дворы – Ельцы» (21,55 км);

- ВЛ – 35 кВ «Мининские Дворы – Бахмутово» (12,6 км);

- ВЛ – 35 кВ «г. Ржев» (5,6 км);

- ВЛ – 35 кВ «г. Ржев» (5,8 км);

- ВЛ – 35 кВ «Бахмутово-Ржев» (23,9 км);

- ВЛ – 35 кВ «г. Ржев» (2,09 км);

- ВЛ – 35 кВ «Ржев-Гришино» (13,4 км);

- ВЛ – 35 кВ «Ржев-Появилово-Клешнево» (17,7 км);

- ВЛ – 35 кВ «Чертолино-Пятницкое» (19,1 км);

- ВЛ – 35 кВ «Пятницкое-Осуга» (22,5 км);

- ВЛ – 35 кВ «Ржев- Осуга» (24,3 км).

В Ржевском районе расположены следующие высоковольтные электроподстанции:

- ПС – 220 кВ: Есинка (Валдайское ПМЭС);

- ПС – 110 кВ: Чертолино, Есинка, Абрамово;

- ПС – 35 кВ: Мининские Дворы, Бахмутово, Клешнево, Пятницкое, Осуга, Гришино.

Кроме того, на территории г. Ржев находятся 6 электроподстанций (4 ПС напряжением 110 кВ, 2 ПС – 35 кВ), которые снабжают электроэнергией потребителей и на территории района.

5. Энергосбережение – одна из самых острых проблем в России и Ржевский район не является исключением. Эта проблема стала особенно актуальной за последние 5 лет в связи с резким повышением стоимости электрической энергии, топлива и тепловой энергии. В районе наблюдаются большие потери при транспортировке: тепла, горячей и холодной воды, электроэнергии. Поскольку значительная часть затрат, которую несут потребители приходиться на потери при транспортировке, то при решении данной задачи, мы сможем уменьшить стоимость жилищно-коммунальных услуг. А также значительно снизить темпы роста платежей.

**Подраздел II**

Основные проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве

и электросетевом комплексе и в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

6. Конечные цели реформирования жилищно-коммунального хозяйства - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты. Существует ряд проблем, которые негативно влияют на качество жилищно-коммунальных услуг, в частности:

а) Свыше 70 % жилого фонда района имеет износ от 31 до 65%;

б) наличие аварийного жилищного фонда;

в) высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

г) низкий уровень газификации в деревнях и поселках;

д) низкая энергетическая эффективность производства коммунальной продукции, эксплуатации зданий жилищного фонда, организаций бюджетной сферы с низкими теплотехническими характеристиками, отсутствие приборов учета и контроля потребления энергоресурсов.

7. Решение данных проблем во многом будет способствовать улучшению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на территории Ржевского района Тверской области.

8. Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

В Ржевском районе Тверской области требуется проведение масштабных работ в области энергосбережения и энергоэффективности в муниципальном секторе, жилом фонде, в промышленности, в социальной сфере. Необходимо разрабатывать механизмы финансового стимулирования организаций и населения к ресурсосберегающим моделям поведения, повышать уровень знаний и технической оснащенности.

**Подраздел III**

Основные направления решения проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, электросетевом комплексе и в сфере энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

9. Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ржевском районе Тверской области прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами.

10. Приоритетным направлением в области развития жилищно-коммунального комплекса является обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами. Требующими наиболее пристального внимания являются такие направления жилищно-коммунального хозяйства, как:

а) улучшение жилищных условий проживания граждан;

б) повышение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;

в) развитие газификации населенных пунктов.

11. В рамках муниципальной программы необходимо мобилизовать все ресурсы (финансовые, земельные, организационные и др.), имеющиеся в распоряжении органов местного самоуправления, а также обеспечить координацию использования этих ресурсов. Такой подход позволит повысить результативность и эффективность жилищной политики.

**Подраздел IV**

Приоритеты муниципальной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве, электросетевом комплексе и в сфере энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

12. Приоритетами муниципальной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве и электросетевом комплексе являются:

а) создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан Тверской области;

б) участие в реализации программы по капитальному ремонту жилищного фонда;

в) создание условий для развития конкурентных отношений на рынке жилищно-коммунальных услуг;

г) строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

д) проектирование и строительство газораспределительных сетей в Ржевском районе Тверской области;

е) разработка схемы энергоснабжения Ржевского района Тверской области;

ж) улучшение финансового состояния организаций жилищно-коммунального хозяйства;

з) организация отпуска энергоресурсов потребителям на основании показаний приборов учета.

**Раздел II**

Цели муниципальной программы

11. Целями муниципальной программы муниципального образования «Ржевский район» Тверской области являются:

Цель 1 «Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»;

Цель 2 «Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Ржевском районе Тверской области».

12. Показателями, характеризующими достижение цели 1 муниципальной программы являются:

а) удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами;

б) уровень износа коммунальной инфраструктуры;

в) доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными;

Показателями, характеризующими достижение цели 2 муниципальной программы являются:

а) уровень газификации Ржевского района Тверской области.

13. Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

14. Описание характеристик показателей целей муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

**Раздел III**

Подпрограммы

15. Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

а) **подпрограмма 1** «Улучшение условий проживания граждан муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»;

б) **подпрограмма 2** «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»;

в) **подпрограмма 3** «Развитие газификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»;

г) **подпрограмма 4** «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в муниципальном образовании «Ржевский район».

**Подраздел I**

**Подпрограмма 1** «Улучшение условий проживания граждан муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»

Глава 1. Задачи подпрограммы

16. Реализация подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Формирование эффективных механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»;

б) задача 2 «Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта».

17. **Решение задачи 1** «Формирование эффективных механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:

а) Доля муниципальных образований сельских поселений, разработавших нормативно-правовые акты в рамках региональной системы ремонта многоквартирных домов;

б) Доля многоквартирных домов с износом более 31 процента, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих ремонта.

18. **Решение задачи 2** «Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта» оценивается с помощью следующих показателей:

а) Количество отремонтированных многоквартирных домов;

б) Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, технические характеристики улучшены.

19. Значения показателей задач подпрограммы 1«Улучшение условий проживания граждан муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

20. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

21. Решение задачи 1 «Формирование эффективных механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»:

а) административное мероприятие «Создание муниципальной системы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Ржевском районе Тверской области»;

б) административное мероприятие «Организационно-методическая работа с муниципальными образованиями сельскими поселениями по улучшению жилищных условий граждан».

22. Решение задачи 2 «Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»:

а) мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»;

б) административное мероприятие «Привлечение средств собственников многоквартирных домов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов»;

в) мероприятие « Ремонт кровли жилых домов д. Митьково в МО сельское поселение «Победа»

г) мероприятие «Текущий и капитальный ремонт муниципального жилья в МО «Ржевский район»

24. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1«Улучшение условий проживания граждан муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

25. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» составляет 4414,955 тыс. рублей.

26. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан муниципального образования «Ржевский район» Тверской области», по годам реализации муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан муниципального образования «Ржевский район» Тверской области», тыс. рублей. | | Итого, тыс. рублей |
| Задача 1  «Формирование эффективных механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» | Задача 2  «Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта» |
| 2014 г. | 0 | 711,855 | 711,855 |
| 2015 г. | 0 | 932,535 | 932,535 |
| 2016 г. | 0 | 2770,535 | 2770,535 |
| 2017 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 | 0 |
| **Всего,**  **тыс. рублей** | **0** | **4414,955** | **4414,955** |

**Подраздел II**

**Подпрограмма 2** «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»

Глава 1. Задачи подпрограммы

27. Реализация подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области:

а) **задача 1** «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры»;

б) **задача 2** «Повышение качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения сельских поселений Ржевского района Тверской области»;

в) **задача 3** «Создание условий для развития электросетевого комплекса Ржевского района Тверской области».

28. Решение задачи 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» оценивается с помощью следующих показателей:

а) уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам;

б) потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду деятельности;

в) доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории Ржевского района Тверской области;

г) доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Ржевского района Тверской области;

д) доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Ржевского района Тверской области;

е) доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Ржевского района Тверской области;

ж) доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Ржевского района Тверской области.

29. Решение задачи 2 «Повышение качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения сельских поселений Ржевского района Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:

а) реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе водозаборных колонок;

б) организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

в) реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития;

г) инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидация утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме;

д) строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

30. Решение задачи 3 «Создание условий для развития электросетевого комплекса Ржевского района Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:

а) замена существующих физически и морально устаревших воздушных кабельных сетей электроснабжения;

31. Значения показателей задач подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

32. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

33. Решение задачи 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»:

а) мероприятие: «Перевод на индивидуальное отопление многоквартирных жилых домов»;

б) мероприятие «Проведение капитального ремонта теплоэнергетических объектов»;

в) мероприятие «Проведение капитального ремонта тепловых сетей»;

г) мероприятие «Обязательное страхование котельных (опасные производственные объекты), поверка измерительных приборов котельных;

д) административное мероприятие «Обеспечения санитарного состояния территории».

34. Решение задачи 2 «Повышение качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения сельских поселений Ржевского района Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»:

а) административное мероприятие «Мониторинг состояния систем водоснабжения населенных пунктов Ржевского района Тверской области»;

б) мероприятие «Строительство, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения»;

в) мероприятие «Изготовление технической документации линейных объектов капитального строительства»;

г) мероприятие «Формирование запаса материально-технических ресурсов, приобретение спецтехники, запчастей»;

д) мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на реализацию социально значимых проектов»;

е) мероприятие «Субсидии МУП»;

ж) мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения»

35. Решение задачи 3 «Создание условий для развития электросетевого комплекса Ржевского района Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»:

а) административное мероприятие «Анализ потребления электроэнергии в энергосистеме Ржевского района Тверской области»;

б) Административное мероприятие «Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ржевского района Тверской области».

36. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

37. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» составляет **68576,45833** тыс. рублей.

38. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» по годам реализации муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» тыс. рублей. | | | **Итого, тыс. рублей** |
| Задача 1  «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» | Задача 2  «Повышение качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения сельских поселений Ржевского района Тверской области» | Задача 3  «Создание условий для развития электросетевого комплекса Ржевского района Тверской области» |
| 2014 г. | 300,0 | 10201,11633 | 0,0 | **10501,11633** |
| 2015 г. | 0,0 | 10450,3420 | 0,0 | **10450,3420** |
| 2016 г. | 8920,0 | 28645,0 | 0,0 | **37565,0** |
| 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 2018 г. | 1250,0 | 3180,0 | 0,0 | **4430,0** |
| 2019 г. | 1250,0 | 4380,0 | 0,0 | **5630,0** |
| **Всего,**  **тыс. рублей** | **11720,0** | **56856,45833** | **0,0** | **68576,45833** |

**Подраздел III**

**Подпрограмма 3** «Развитие газификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»

Глава 1. Задачи подпрограммы

39. Реализация подпрограммы 3 «Развитие газификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей Ржевского района Тверской области»;

б) задача 2 «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Ржевского района Тверской области».

40. Решение задачи 1 «Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей Ржевского района Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:

а) уровень газификации сельской местности.

41. Решение задачи 2 «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Ржевского района Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество объектов проектирования;

б) количество объектов строительства;

в) протяженность построенных муниципальных газовых сетей.

42. Значения показателей задач подпрограммы 3 «Развитие газификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

43. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 «Развитие газификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

44. Решение задачи 1 «Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей Ржевского района Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 «Развитие газификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»:

а) административное мероприятие «Выдача разрешений на использование природного газа»;

б) административное мероприятие «Обеспечение технической возможности подачи природного газа потребителям».

45. Решение задачи 2 «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Ржевского района Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 «Развитие газификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»:

а) Мероприятие «Перевод на автономное газоснабжение объектов (техническое перевооружение)»;

б) Мероприятие «Проектирование и строительство объектов газификации»;

в) Мероприятие «Изготовление технической документации линейных объектов капитального строительства»;

г) Мероприятие «Обслуживание газопроводов».

46. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 3 «Развитие газификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

47. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Развитие газификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» составляет 862,0 тыс. рублей

48. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Развитие газификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» по годам реализации муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Развитие газификации Тверской области»,  тыс. рублей. | | **Итого, тыс. рублей** |
| Задача 1  «Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей Ржевского района Тверской области» | Задача 2  «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Ржевского района Тверской области» |
| 2014 г. | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2015 г. | 0,0 | 54,0 | 54,0 |
| 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 г. | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
| 2019 г. | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
| **Всего,**  **тыс. рублей** | **0,0** | **862,0** | **862,0** |

**Раздел IV**

**Подпрограмма 4** «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в муниципальном образовании «Ржевский район»

Глава 1. Задачи подпрограммы

49. Реализация подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области» (далее – Подпрограмма) осуществляется путем решения следующих задач:

а) задача 1 «Создание условий для повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры»;

б) задача 2 «Создание условий для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде сельских поселений»;

в) задача 3 «Создание условий для повышения энергетической эффективности объектов бюджетной сферы»;

г) задача 4 «Создание условий для расширения использования возобновляемых источников энергии, вторичных энергетических ресурсов и местных видов топлива».

д) задача 5 «Стимулирование муниципального образования «Ржевский район» к реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

50. Решение задачи 1 «Создание условий для повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» оценивается с помощью следующих показателей:

1. заключение энергосервисных договоров (контрактов) с муниципальными заказчиками.

51. Решение задачи 2 «Создание условий для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде сельских поселений» оценивается с помощью следующих показателей:

1. доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ржевского района;
2. доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ржевского района;
3. доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ржевского района.

52. Решение задачи 3 «Создание условий для повышения энергетической эффективности объектов бюджетной сферы» оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Ржевского района;

б) доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Ржевского района;

в) доля объемов воды, потребляемой (используемой) в бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Ржевского района.

53. Решение задачи 4 «Создание условий для расширения использования возобновляемых источников энергии, вторичных энергетических ресурсов и местных видов топлива» оценивается с помощью следующих показателей:

а) объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов.

54. Решение задачи 5 «Стимулирование муниципального образования «Ржевский район» к реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля муниципальных образований сельских поселений Ржевского района, структурных подразделений и бюджетных учреждений, вовлеченных в реализацию мероприятий по энергосбережению, от их общего количества.

55. Значения показателей задач Подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области» по годам реализации Программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

56. Описание характеристик показателей задач Подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в муниципальном образовании «Ржевский район» приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

57. Перечень целевых показателей задач Подпрограммы 4 «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в муниципальном образовании «Ржевский район» согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

58. Решение задачи 1 Подпрограммы «Создание условий для повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий:

1. административное мероприятие «Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса»;

59. Решение задачи 2 «Создание условий для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде сельских поселений» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий Подпрограммы:

1. административное мероприятие «Проведение разъяснительной работы с управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных домах и собственниками жилых домов о необходимости установки общедомовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета энергоресурсов и воды»;

60. Решение задачи 3 «Создание условий для повышения энергетической эффективности объектов бюджетной сферы» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий Подпрограммы:

а) мероприятие «Утепление стен, входов, замена оконных блоков, подвалов, ремонт кровли»;

б) мероприятие «Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

в) мероприятие «Проведение капитального ремонта тепловых сетей»

61. Решение задачи 4 «Создание условий для расширения использования возобновляемых источников энергии, вторичных энергетических ресурсов и местных видов топлива» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий Подпрограммы:

1. административное мероприятие «Содействие расширению использования в Ржевском районе торфа в качестве топлива»;

б) административное мероприятие «Содействие расширению использования биомассы, отходов лесопромышленного и аграрного комплексов, бытовых отходов для производства электрической и тепловой энергии».

62. Решение задачи 5 «Стимулирование муниципального образования «Ржевский район» к реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий Подпрограммы:

1. мероприятие «Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования «Ржевский район»;
2. административное мероприятие «Разработка схем теплоснабжения муниципальных образований сельских поселений Ржевского района»;
3. административное мероприятие «Подготовка и оформление комплекта документации для получения субсидии из областного бюджета Тверской области на реализацию мероприятий в области энергосбережения»;
4. мероприятие «Модернизация уличного освещения»

63. Выполнение мероприятий, указанных в подпунктах «а» пункта 62 настоящей главы осуществляются за счет средств областного бюджета Тверской области.

64. Администратором мероприятия, указанного в подпунктах «а» пункта 62 настоящей главы является Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.

65. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

66. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы составляет 8002,63 тыс. руб.

67. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в муниципальном образовании «Ржевский район» по годам реализации муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в муниципальном образовании «Ржевский район» тыс. рублей. | | | | | Итого, тыс. рублей |
| Задача 1  «Создание условий для повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» | Задача 2  «Создание условий для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде сельских поселений» | Задача 3  «Создание условий для развития электросетевого комплекса Ржевского района Тверской области» | Задача 4  «Создание условий для повышения энергетической эффективности объектов бюджетной сферы» | Задача 5  «Стимулирование муниципального образования «Ржевский район» к реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| 2014 г. | 0,0 | 0,0 | 295,0 | 0,0 | 0,0 | **295,0** |
| 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 1885,91 | 0,0 | 0,0 | **1885,91** |
| 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 1159,72 | 0,0 | 4462,0 | **5621,72** |
| 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 50,0 | **200,0** |
| **Всего,**  **тыс. рублей** | **0,0** | **0,0** | **3490,63** | **0,0** | **4512,0** | **8002,63** |

**Раздел V**

Механизм управления и мониторинга реализации

муниципальной программы

**Подраздел I**

Управление реализацией муниципальной программы

68. Реализация муниципальной программы осуществляется на основе законодательства Российской Федерации и действующих нормативных правовых актов по вопросам социально-экономического развития Ржевского района Тверской области.

69. Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий муниципальной программы осуществляет администратор муниципальной программы – Администрация Ржевского района Тверской области в соответствии с установленным порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

70. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора муниципальной;

б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей администратора муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

71. Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

72. Основными исполнителями муниципальной программы являются структурные подразделения Администрации Ржевского района Тверской области, муниципальные образования сельские поселения Ржевского района и бюджетные учреждения (далее – исполнители).

73. В ходе реализации муниципальной программы Администратором ежегодно уточняются целевые показатели, состав исполнителей с учетом выделяемых финансовых средств.

74. Финансирование муниципальной программы осуществляет в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на очередной финансовый год.

75. Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной программы.

76. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора муниципальной программы.

77. Структурные подразделения и ответственные исполнители администратора муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной программы в соответствии с нормативно-правовыми актами о распределении обязанностей при реализации муниципальной программы.

**Подраздел II**

Мониторинг реализации муниципальной программы

78. В ходе мониторинга реализации муниципальной программы Администрация Ржевского района обеспечивает:

а) взаимодействие с исполнителями муниципальной программы;

б) определяет приоритеты в выполнении отдельных частей муниципальной программы, в том числе способных привлечь наибольшие объемы внебюджетных источников финансирования;

в) осуществляет общую координацию работы в рамках муниципальной программы.

79. Источником получения информации о мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы, являются структурные подразделения Администрации Ржевского района.

80. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы.

81. Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.

**Подраздел III**

Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками

82. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

83. К числу внешних рисков относятся:

а) Изменение федерального законодательства в сфере энергосбережения, тарифного регулирования, бюджетного финансирования, которое может отразиться на выполнении мероприятий муниципальной программы;

б) риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Ржевского района, а также привлечения дополнительных финансовых ресурсов.

84. Для снижения определенной доли внешних рисков планируется:

а) оптимизациями взаимодействия с уполномоченными органами, организациями жилищно-коммунального хозяйства, гражданами, в том числе своевременное информирование заинтересованных лиц;

б) оперативное принятие необходимых управленческих решений;

в) создание и использование резервов материальных ресурсов и финансовых средств.

85. К внутренним рискам относятся:

а) технологические риски. Связаны с высоким уровнем изношенности объектов жилищно-коммунального хозяйства, что влечет за собою повышенный расход ресурсов;

б) информационные риски. Этот вид риска выражается в неполноте и неточности информации о динамике изменения показателей, финансовом положении жилищно-коммунальных предприятий, объемах и качестве оказанных услуг;

в) социальные риски. Характеризуются высоким уровнем тарифов, неудовлетворитель­ным качеством услуг, а также низкими дохода­ми граждан.

86. Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

а) проведение рабочих совещаний по разъяснению вопросов, связанных с проведением реформ в отрасли;

б) информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ;

в) повышение квалификации сотрудников структурных подразделений администрации Ржевского района по таким направлениям:

- правовые аспекты проведения реформ в отрасли;

- особенности управления жилищным фондом.

87. Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех структурных подразделений и ответственных исполнителей администратора муниципальной программы.

Управляющая делами

администрации Ржевского района И.К.Тетерина

**Приложение 2**

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы»

Характеристика

основных показателей муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Принятые обозначения и сокращения: | | | | |
| 1. Программа – муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы» | | | | |
| 2. Цель - цель программы. | | | | |
| 3. Задача - задача подпрограммы. | | | | |
| 4. Показатель - показатель цели (показатель задачи). | | | | |
| Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник получения информации для расчета значении показателя | Соответствие показателя перечню основных показа-телей стратегии и (или) программе социально-экономического развития муниципального образования «Ржевский район» Тверской области | |
| **Программа** |  |  |  |  | |
| **Цель 1** «Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Ржевского района Тверской области» |  |  |  |  | |
| **Показатель 1** «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» | % | Количество граждан, удовлетворенных жилищно-коммунальными услугами/ общее количество опрошенных граждан)\* 100% | Интернет-опрос | Соответствует | |
| **Показатель 2** «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» | % | Частное от деления суммы начисленной за период с начала эксплуатации амортизации основных фондов организаций коммунального комплекса/ на балансовую стоимость основных фондов организаций коммунального комплекса за отчетный год, умноженную на 100 %. | Данные статистики | Соответствует | |
| **Показатель 3** «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными» | % | Количество граждан проживающих в аварийных многоквартирных домах/ общее количество граждан проживающих в многоквартирных домах\*100% | Муниципальные образования сельские поселения | Соответствует | |
| **Цель 2** «Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Ржевском районе Тверской области» |  |  |  |  | |
| **Показатель 1** «Уровень газификации Ржевского района Тверской области» | % | Количество газифицированных квартир с нарастающим итогом/ общее количество квартир в районе\*100% | ОАО "Тверьоблгаз", ООО "Тверьрегионгаз" | Соответствует | |
| **Подпрограмма 1** «Улучшение условий проживания граждан муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» |  |  |  |  | |
| **Задача 1** «Формирование эффективных механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» | Тыс. руб. | - | - |  | |
| **Показатель 1** «Доля муниципальных образований сельских поселений, разработавших нормативные правовые акты в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов» | % | количество муниципальных образований сельских поселений, разработавших нормативные правовые акты в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов/общее количество муниципальных образований сельских поселений \*100% | Муниципальные образования сельские поселения | - | |
| **Показатель 2** «Доля многоквартирных домов с износом более 31 процента, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих ремонта» | % | Qв - количество многоквартирных домов с износом более 31 процента, введенного в эксплуатацию после капитального ремонта/ Qm - общее количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта \*100% | Муниципальные образования сельские поселения | - | |
| **Задача 2** «Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов» | тыс. руб. | - | - | - | |
| **Показатель 1** «Количество отремонтированных многоквартирных домов» | ед | Абсолютный показатель | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, муниципальные образования сельские поселения | - | |
| **Показатель 2** «Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, технические характеристики которых улучшены» | человек | Абсолютный показатель | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области,  муниципальные образования сельские поселения | - | |
| **Подпрограмма 2** «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» | тыс. рублей | - | - | - | |
| **Задача 1** «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» | тыс. рублей |  |  |  | |
| **Показатель 1** «Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам» | % | Фактическое возмещение населением затрат за предоставленные услуги/ стоимость предоставляемых населению ЖКУ, рассчитанную по экономически обоснованным тарифам | данные статистики | Соответствует | |
| **Показатель 2** «Потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду деятельности» | % | Потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность/доходы организаций коммунального комплекса от реализации услуг по основному виду деятельности\*100% | данные статистики | Соответствует | |
| **Показатель 3** «Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории Ржевского района Тверской области» | % | Объем горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета/объем отпущенной предприятиями горячей воды\*100% | данные статистики | Соответствует | |
| **Показатель 4** «Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Ржевского района Тверской области» | % | Объем холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета/объем отпущенной предприятиями холодной воды\*100% | данные статистики | Соответствует | |
| **Показатель 5** «Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Ржевского района Тверской области» | % | Объем газа, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета/объем отпуска газа\*100% | данные статистики | Соответствует | |
| **Показатель 6** «Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Ржевского района Тверской области» | % | Объем электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета/объем отпуска электрической энергии | данные статистики | Соответствует | |
| **Показатель 7** «Доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Ржевского района Тверской области | % | Объем тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета/объем отпуска тепловой энергии\*100% | данные статистики | Соответствует | |
| **Задача 2** «Повышение качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения сельских поселений Ржевского района Тверской области» | тыс. рублей |  |  |  | |
| **Показатель 1** «Реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе водозаборных колонок» | Ед. | Абсолютный показатель | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области муниципальные образования сельские поселения, администрация МО «Ржевский район» | - | |
| **Показатель 2** «Организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин» | % | Согласно данных Территориального Управления Роспотребнадзора по Тверской области | данные Территориального Управления Роспотребнадзора по Тверской области |  | |
| **Показатель 3** «Реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития» | Ед. | Абсолютный показатель | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области муниципальные образования сельские поселения, администрация МО «Ржевский район» | - | |
| **Показатель 4** «Инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидация утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме» | % | Объем воды, отпущенной потребителям /объем произведенной воды, поданный в сеть | данные статистики | Соответствует | |
| **Показатель 5** «Строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты» | Ед. | Абсолютный показатель | Муниципальные образования сельские поселения,администрация МО «Ржевский район»,  данные Территориального Управления Роспотребнадзора по Тверской области | - | |
| **Задача 3** «Создание условий для развития электросетевого комплекса Ржевского района Тверской области» |  |  |  |  | |
| **Показатель 1** «Замена существующих физически и морально устаревших воздушных кабельных сетей электроснабжения» | Ед. | Абсолютный показатель | Муниципальные образования сельские поселения, администрация МО «Ржевский район, филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» | - | |
| **Подпрограмма 3** «Развитие газификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» | тыс. рублей | - | - | - | |
| **Задача 1** «Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей Ржевского района Тверской области» | тыс. рублей | - | - | - | |
| **Показатель 1** «Уровень газификации сельской местности» | % | Количество газифицированных квартир сельской местностий с нарастающим итогом/ общее количество квартир в сельской местности | ОАО "Тверьоблгаз", ООО "Тверь регионгаз",  Муниципальные образования сельские поселения | - | |
| **Задача 2** «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Ржевского района Тверской области» | Тыс. рублей | - | - | - | |
| **Показатель 1** «Количество объектов проектирования» | ед | Абсолютный показатель | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, министерство строительства Тверской области,  Муниципальные образования сельские поселения, администрация МО «Ржевский район» | - | |
| **Показатель 2** «Количество объектов строительства» | ед | Абсолютный показатель | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, министерство строительства Тверской области,  Муниципальные образования сельские поселения, администрация МО «Ржевский район» | - | |
| **Показатель 3** «Протяженность построенных муниципальных газовых сетей» | км | Абсолютный показатель | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, министерство строительства Тверской области,  Муниципальные образования сельские поселения, администрация МО «Ржевский район» | - | |
| **Подпрограмма 4** «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в муниципальном образовании «Ржевский район» |  |  |  |  | |
| **Задача 1** «Создание условий для повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» | - | - | - | - | |
| **Показатель 1** «Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче» | Гкал | Тдин = Тn - Т(n-1),  где  Тдин - динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;  Тn - фактические потери тепловой энергии при передаче в году "n";  Т(n-1) - фактические потери тепловой энергии при передаче в году, предшествующем году "n" | Данные Главного управления "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области | - | |
| **Показатель 2** «Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче» | Кубический метр | Вдин = Вn - В(n-1),  где  Вдин - динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче; Вn - фактические потери воды при передаче в году "n";  В(n-1) - фактические потери тепловой при передаче в году, предшествующем год "n" | Данные Главного управления "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области | - | |
| **Показатель 3** «Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям» | Киловатт-час | ЭВдин = ЭВ(n)-ЭВ(n-1),  где  ЭВдин - динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям;  ЭВ(n) - объем электической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в году "n"; ЭВ(n-1) - объем электической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в году, предшествующем году "n" | Данные Главного управления "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области | - | |
| **Показатель 4** «Заключение энергосервисных договоров (контрактов) с муниципальными заказчиками» | Ед. | Абсолютный показатель | Структурные подразделения администрации Ржевского района, муниципальные образования сельские поселения | - | |
| **Задача 2** «Создание условий для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде сельских поселений» |  |  |  |  | |
| **Показатель 1** «Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ржевского района» | % | Эдкпу = Экпу / Э \*100%,  где  Эдкпу - доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ржевского района Тверской области;  Экпу - объем электроэнергии, потребленный в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществлятся с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета;  Э - общий объем электроэнергии, потребленной в многоквартирных жилых домах | Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»,  ТСЖ | - | |
| **Показатель 2** «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ржевского района» | % | Тдкпу = Ткпу / Т \*100%,  где  Тдкпу - доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ржевского района Тверской области;  Ткпу - объем тепловой энергии, потребленной в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета;  Т- общий объем тепловой энергии, потребленной в многоквартирных жилых домах | МУП «ЖКХ-Сервис»,  ТСЖ | - | |
| **Показатель 3** «Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ржевского района» | % | Вдкпу = Вкпу / В \*100%,  где Вдкпу - доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ржевского района Тверской области; Вкпу - объем воды, потребленной в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета;  В - общий объем воды, потребленной в многоквартирных жилых домах | МУП «ЖКХ-Сервис»,  ТСЖ | - | |
| **Задача 3** «Создание условий для повышения энергетической эффективности объектов бюджетной сферы» | - | - | - | - | |
| **Показатель 1** «Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Ржевского района» | % | Эдкпу = Экпу / Э \*100%,  где  Эдкпу - доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) в бюджетных учреждениях на территории Ржевского района Тверской области;  Экпу - объем электроэнергии, потребленный в бюджетных учреждениях, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных приборов учета;  Э - общий объем электроэнергии, потребленной в бюджетных учреждениях | Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»,  бюджетные учреждения | - | |
| **Показатель 2** «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Ржевского района» | % | Тдкпу = Ткпу / Т \*100%,  где  Тдкпу - доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в бюджетных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в бюджжетных учреждениях на территории Ржевского района Тверской области;  Ткпу - объем тепловой энергии, потребленной в бюджетных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (приборов учета;  Т- общий объем тепловой энергии, потребленной в бюджетных учреждениях | МУП «ЖКХ-Сервис»,  ООО «Энерго-Инвест» | - | |
| **Показатель 3** «Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Ржевского района» | % | Вдкпу = Вкпу / В \*100%,  где Вдкпу - доля объемов воды, потребляемой (используемой) в бюджетных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в бюджетных учреждениях на территории Ржевского района Тверской области; Вкпу - объем воды, потребленной в бюджетных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (приборов учета;  В - общий объем воды, потребленной в бюджетных учреждениях | МУП «ЖКХ-Сервис»,  бюджетные учреждения | - | |
| **Задача 4** «Создание условий для расширения использования возобновляемых источников энергии, вторичных энергетических ресурсов и местных видов топлива» | - | - | - | - | |
| **Показатель 1** «Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов» | Тыс. рублей | Абсолютный показатель | Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»,  Муниципальные образования сельские поселения, бюджетные учреждения | - | |
| **Задача 5** «Стимулирование муниципального образования «Ржевский район» к реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  | |
| **Показатель 1** «Доля муниципальных образований сельских поселений Ржевского района и бюджетных учреждений, вовлеченных в реализацию мероприятий по энергосбережению, от их общего количества» | % | Мдрпэ = Мрпэ/М\*100%,  где  Мдрпэ - доля муниципальных образований сельских поселений (бюджетных учреждений) Ржевского района, вовлеченных в реализацию мероприятий по энергосбережению, от общего количества муниципальных образований сельских поселений (бюджетных учреждений) Ржевского района;  Мрпэ - количество муниципальных образований сельских поселений (бюджетных учреждений) Ржевского района, вовлеченных в реализацию мероприятий по энергосбережению, субсидируемых за счет областного бюджета Тверской области;  М - общее количество муниципальных образований сельских поселений (бюджетных учреждений) Ржевского района | Данные муниципальных образований сельских поселений, бюджетные учреждения | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации Ржевского района от 27.06.2016 №40па | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы» | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администратор муниципальной программы - Администрация Ржевского района Тверской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятые обозначения и сокращения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Программа - муниципальная программа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Задача - задача подпрограммы. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | Дополнительный аналитический код | | | | | | | | | | Цели программы, подпрограмм, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Ед. изм. |  | | | | | | | |
| код администратора программы | | | раздел | | подраздел | | классификация целевой статьи расхода бюджета | | | | | | |  |  |  | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
| программа | | подпрограмма | | подвид мероприятия | |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | значение | год достижения |
|  |  |  | программа |  | подпрограмма | цель програамыы | задача подпрограммы | мероприятие (подпрограммы или административное) |  |  | номер показателя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа , всего | тыс. руб. | **11516,00133** | **13322,787** | **45957,255** | **0,00** | **4830,00** | **6230,00** | **81856,04333** | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель 1 «Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Ржевского района Тверской области» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» | % | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» | % | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными» | % | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель 2 «Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Ржевском районе Тверской области» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 «Уровень газификации Ржевского района Тверской области» | % | 52,7 | 53,5 | 54,3 | 55,1 | 55,9 | 56,7 | 56,7 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 1 «Улучшение условий проживания граждан муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»** | тыс. руб. | **711,885** | **932,535** | **2770,535** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4414,955** | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 «Формирование эффективных механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 «Доля муниципальных образований сельских поселений, разработавших нормативные правовые акты в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов» | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 «Доля многоквартирных домов с износом более 31 процента, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих ремонта" | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.001 «Создание муниципальной системы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Ржевском районе Тверской области» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество разработанных нормативных правовых актов муниципального образования "Ржевский район" Тверской области направленных на формирование системного подхода к проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | ед | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.002 «Организационно-методическая работа с муниципальными образованиями сельскими поселениями по улучшению жилищных условий граждан» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по Ржевскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива» | % | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» | % | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 «Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов» | тыс. руб. | 711,885 | 932,535 | 2 770,535 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 414,955 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество отремонтированных многоквартирных домов» | ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 «Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, технические характеристики которых улучшены» | человек | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 2.001 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов " | тыс. руб. | 554,818 | 570,535 | 2770,535 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3895,888 | 2019 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 554,818 | 570,535 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,353 | 2019 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Л | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 570,535 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,535 | 2019 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | П | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 2200,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 «Помощь администрациям сельских поселений в организации мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.002 «Привлечение средств собственников многоквартирных домов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов" | (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 «Объем привлеченных средств собственников помещений в многоквартирных домах на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | тыс. руб. | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2019 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 2.003 "Ремонт кровли жилых домов д. Митьково в МО сельское поселение "Победа"" | тыс. руб. | 157,067 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,067 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 «Помощь СП "Победа в организации мероприятий по проведению ремонта кровель жилых домов в д. Митьково» | да/нет | да | нет | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Мергоприятие 2.004 "Текущий и капитальный ремонт муниципального жилья в МО "Ржевский район" | тыс.руб. | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 2019 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | в т.ч. Местный бюджет |  |  | 112,00 |  |  |  |  | 112,00 | 2019 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | в т.ч. Местный бюджет |  |  | 250,00 |  |  |  |  | 250,00 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество домов" | ед | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»** | тыс. руб. | **10501,11633** | **10450,3420** | **37565,0** | **0,0** | **4430,0** | **5630,0** | **68576,45833** | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» | тыс. руб. | 300,0 | 0,0 | 8920,0 | 0,0 | 1250,0 | 1250,0 | 11720,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 «Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 «Потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду деятельности» | % | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 «Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории Ржевского района Тверской области» | % | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 «Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Ржевского района Тверской области» | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Показатель 5 «Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого, осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Ржевского района Тверской области» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Показатель 6 «Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Ржевского района Тверской области» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Показатель 7 «Доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Ржевского района Тверской области» | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 1.001 «Перевод на индивидуальное отопление многоквартирных жилых домов» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,00 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество многоквартирных домов, переведенных на индивидуальное отопление» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мероприятие 1.002 «Проведение капитального ремонта теплоэнергетических объектов» | тыс.руб | 300,0 | 0,0 | 5 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 220,0 | 2019 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,00 | 2019 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Л | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 5 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 920,00 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество отремонтированных теплоэнергетических объектов» | ед | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Л | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 1.003 «Проведение капитального ремонта тепловых сетей» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 4 000,00 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество отремонтированных тепловых сетей» | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Мероприятие 1.004 "Обязательное страхование котельных (опасные производственные объекты), поверка измерительных приборов котельных", в том числе по бюджетам: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 500,00 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество застрахованных котельных (опасных производственных объектов)" | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество измерительных приборов котельных" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.005 "Обеспечения санитарного состояния территории" | да/ нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество вновь установленных контейнерных площадок на территории муниципального образования "Ржевский район" Тверской области» | ед | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 29 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 «Повышение качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения сельских поселений Ржевского района Тверской области» | тыс. руб. | 10201,11633 | 10450,34200 | 28645,00000 | 0,00000 | 3180,00000 | 4380,00000 | 56856,45833 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 «Реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе водозаборных колонок» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 «Организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 «Инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидация утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Показатель 5 «Строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.001 «Мониторинг состояния систем водоснабжения населенных пунктов Ржевского района Тверской области» | (да/ нет) | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 «Доля источников системы водоснабжения, отвечающим санитарным нормам и правилам» | % | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мероприятие 2.002 «Строительство, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения», в том числе по бюджетам: | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 1477,000 | 0,000 | 2000,000 | 2000,000 | 5477,000 | 2 019 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 4 000,000 | 2019 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | П | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 0,000 | 0,0 | 1477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 477,000 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество строящихся, реконструирующихся объектов водоснабжения, водоотведения» | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 2.003 «Изготовление технической документации линейных объектов капитального строительства», в том числе по бюджетам: | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 160,00 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество проектов технической документации линейных объектов капитального строительства» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Мероприятие 2.004 "Формирование запаса материально-технических ресурсов, приобретение спецтехники, запчастей" | тыс. руб. | 1152,71633 | 750,34200 | 8000,00000 | 0,00000 | 1100,00000 | 2200,00000 | 13203,05833 | 2019 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 1152,71633 | 750,342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1903,05833 |  |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 0,00000 | 0,000 | 8000,00 | 0,00 | 1100,00 | 2200,00 | 11300,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 "Приобретение спецтехники по лизингу" | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | Показатель 2 "Закупка неприкосновенного запаса материально-техниеских ресурсов на случай аварий" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | Показатель 3 "Закупка контейнерных бункеров" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2019 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Мероприятие 2.005 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на реализацию социально значимых проектов» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество реализованных социальных программ» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Мероприятие 2.006 «Субсидии МУП" | тыс. руб. | 8306,4 | **8100** | 8500 | 0 | 0 | 0 | **24906,4** | 2019 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 8306,4 | **8100** | 0 | 0 | 0 | 0 | **16406,4** | 2019 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 0 | **0** | 8500 | 0 | 0 | 0 | **8500** | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество муниципальных унитарных предприятий, получивших субсидии" | тыс.руб. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Мероприятие 2.007 "Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" | тыс. руб. | 742 | 1600 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 13010 | 2019 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 742 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 2019 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | П | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 10668 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество отремонтированных объектов" | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 3 «Создание условий для развития электросетевого комплекса Ржевского района Тверской области» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Замена существующих физически и морально устаревших воздушных кабельных сетей электроснабжения" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.001 «Анализ потребления электроэнергии в энергосистеме Ржевского района Тверской области»» | да/ нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 «Объем потребления электроэнергии в энергосистеме Ржевского района Тверской области» | млн. кВтч | 1,603 | 1,6 | 1,59 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 9,503 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.002 «Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ржевского района Тверской области» | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 «Наличие плана перспективного развития электроэнергетики Тверской области» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 3 «Развитие газификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»** | **тыс. руб** | **8,0** | **54,0** | **0,0** | **0,0** | **400,0** | **400,0** | **862,0** | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 «Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей Ржевского района Тверской области» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 «уровень газификации сельской местности» | % | 52,7 | 53,5 | 54,3 | 55,1 | 55,9 | 56,7 | 56,7 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.001 "Выдача разрешений на использование природного газа" | да/ нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество выданных разрешений на использования природного газа» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 139 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.002 «Обеспечение технической возможности подачи природного газа потребителям» | да/ нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество подключенных домовладений» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Ржевского района Тверской области» | тыс. руб. | 8,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 862,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество объектов проектирования» | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 2 «Протяженность построенных муниципальных газовых сетей» | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 453 | 2019 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 2.001 «Перевод на автономное газоснабжение объектов (техническое перевооружение)» | тыс.руб. | 0,0 | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество объектов проектирования» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Показатель 2 «Количество объектов строительства» | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мероприятие 2.002 «Проектирование и строительство объектов газификации» | тыс. руб. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 408,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество объектов проектирования» | ед | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 4 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 «Количество прочих строительства» | ед | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 2.003 «Изготовление технической документации линейных объектов капитального строительства» | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 400,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество проектов технической документации линейных объектов капитального строительства» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2019 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Мероприятие 2004 "Обслуживание газопроводов" | тыс.руб. | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 " количество объектов" | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 4 «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в муниципальном образовании «Ржевский район» | тыс. руб. | **295,00** | **1885,91** | **5621,72** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **8002,63** | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 "Создание условий для повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 1 "Заключение энергосервисных договоров (контрактов) с муниципальными заказчиками" | ед. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.001 «Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество ресурсоснабжающих организаций, заключивших энергосервисные контракты" | ед. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 "Создание условий для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде сельских поселений" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ржевского района" | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ржевского района» | % | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 «Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ржевского района» | % | 65,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.001 «Проведение разъяснительной работы с управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных домах и собственниками жилых домов о необходимости установки общедомовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета энергоресурсов и воды» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1. "Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета электрической энергии, в общем количестве многоквартирных домов" | % | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Показатель 2. "Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета тепловой энергии , в общем количестве многоквартирных домов" | % | 72,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Показатель 3. "Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета воды, в общем количестве многоквартирных домов" | % | 68,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Показатель 4. "Доля квартир в многоквартирных домах, в которых установлены индивидуальные приборы учета газа, в общем количестве квартир в многоквартирных домах" | % | 30,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 3 «Создание условий для повышения энергетической эффективности объектов бюджетной сферы» | тыс. руб. | 295,00 | 1885,91 | 1159,72 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 3490,63 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 «Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Ржевского района» | % | 80,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Ржевского района» | % | 70,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 «Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Ржевского района» | % | 65,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 3.001 «Утепление стен, входов, замена оконных блоков, подвалов, ремонт кровли» | тыс.руб. | 295,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1128,00 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мероприятие 3.002. "Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество зданий, строений, сооружений, установивших приборы учета тепловой энергии» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 3.003. «Проведение капитального ремонта тепловых сетей», в т.ч. | тыс.руб. | 0,00 | 1052,91 | 1159,72 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2262,63 | 2019 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | за счет средств федерального бюджета | тыс.руб. | 0,00 | 565,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,04 |  |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | за счет средств областного бюджета | тыс.руб. | 0,00 | 302,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,87 |  |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | за счет средств районного бюджета | тыс.руб. | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |  |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Л | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | за счет средств районного бюджета | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 1159,72 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1209,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 4 «Создание условий для расширения использования возобновляемых источников энергии, вторичных энергетических ресурсов и местных видов топлива» | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 «Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.001 «Содействие расширению использования в Ржевском районе торфа в качестве топлива» | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Число объектов коммунального хозяйства, в которых используется торф в качестве топлива" | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.002 «Содействие расширению использования биомассы, отходов лесопромышленного и аграрного комплексов, бытовых отходов для производства электрической и тепловой энергии» | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Число объектов коммунального комплекса, в которых используется биомасса, отходы лесопромышленного и аграрного комплекса, бытовые отходы для производства электрической и тепловой энергии" | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 5 «Стимулирование муниципального образования «Ржевский район» к реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4462,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4512,00 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 «Доля муниципальных образований сельских поселений Ржевского района и бюджетных учреждений, вовлеченных в реализацию мероприятий по энергосбережению, от их общего количества» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 5.001 «Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования «Ржевский район» | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество зданий, строений, сооружений, проводимых энергетическое обследование" | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 5.002 "Разработка схем теплоснабжения муниципальных образований сельских поселений Ржевского района" | да/нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество муниципальных образований сельских поселений, разработавших схемы теплоснабжения" | ед. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Административное мероприятие 5.003 «Подготовка и оформление комплекта документации для получения субсидии из областного бюджета Тверской области на реализацию мероприятий в области энергосбережения» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1. "Количество подготовленных и оформленных комплектов документации для получения субсидии из федерального бюджета" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2019 |
| **9** | **2** | **0** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **4** | **0** | **5** | **2** | **0** | **0** | **1** | **П** | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Мероприятие 5.004 " Модернизация уличного освещения" | тыс. руб. | 0 | 0 | 4462 | 0 | 0 | 0 | 4462,00 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1. "Количество модернизированных объектов уличного освещения" | ед. | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2019 |

**Приложение 3**

к Постановлению Администрации Ржевского района от 27.06.2016 №40па

**Приложение 3**

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы»

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**Подпрограмма 1** «Улучшение условий проживания граждан муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Бюджетополучатель** | **Всего средств, тыс.руб.** | **Финансирование** | **В т.ч. по годам, тыс. руб.** | | | | | |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **мероприятие 2.001 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов", в том числе:** | | | | | | | | | |
| Ремонт муниципального жилья | Адм. Ржевского района | 1695,888 | Бюджет МО  «Ржевский район» | 554,818 | 570,535 | 570,535 | - | - | - |
| Ремонт системы отопления подвала жилого дома № 41 по ул. Школьная в д. Итомля | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Итомля») | 700,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | 700,0 | - | - | - |
| Капитальный ремонт плоской кровли 18-тиквартирного жилого дома №41 по ул. Школьная в д. Итомля | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Итомля») | 1000.0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | 1000 | - | - | - |
| Ремонт мягкой кровли д.1 п.Есинка | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Есинка») | 500,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» |  |  | 500,0 |  |  |  |
| **мероприятие 2.003 «Ремонт кровель жилых домов д. Митьково в МО сельское поселение «Победа»", в том числе:** | | | | | | | | | |
| Ремонт кровель жилых домов д. Митьково | Финансовый отдел администрации Ржевского района (СП «Победа») | 157,067 | Бюджет МО  «Ржевский район» | 157,067 | - | - | - | - | - |
| **мероприятие 2.004 «Текущий и капитальный ремонт муниципального жилья в МО «Ржевский район», в том числе:** | | | | | | | | | |
| Ремонт муниципального жилья | Адм.  Ржевского района | 112,0 | Бюджет МО «Ржевский район» | **-** | 112,0 |  | - | - | - |
| Ремонт муниципального жилья (газификация) п.Успенское, ул.Заречная, д.17  Ремонт муниципального жилья (газификация) д.Домашино, ул.Молодежная, д.№112, кв.№14 | Финансовый отдел администрации Ржевского района (СП «Успенское»)  Финансовый отдел администрации Ржевского района (СП «Есинка») | 180,0  70,0 | Бюджет МО  «Ржевский район»  Бюджет МО  «Ржевский район» | **-**  **-** | 180,0  70,0 | -  - | -  - | -  - | -  - |
| **Итого по подпрограмме 1:** |  | **4414,955** |  | **711,885** | **932,535** | **2770,535** | **-** | **-** | **-** |

**Подпрограмма 2** «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Бюджетополучатель** | **Всего средств, тыс.руб.** | **Финансирование** | **В т.ч. по годам, тыс. руб.** | | | | | |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Мероприятие 1.001 «Перевод на индивидуальное отопление многоквартирных жилых домов», в том числе:** | | | | | | | | | |
| Перевод на индивидуальное отопление многоквартирных жилых домов п. Победа с/п «Победа» | Адм. Ржевского района | 200 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | 200 | - |
| Перевод на индивидуальное отопление многоквартирных жилых домов п. Итомля с/п «Итомля» | Адм. Ржевского района | 200 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | 200 | - |
| Перевод на индивидуальное отопление многоквартирных жилых домов п. Успенское с/п «Успенское» | Адм. Ржевского района | 600 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | 100 | 500 |
| **Мероприятие 1.002 «Проведение капитального ремонта теплоэнергетических объектов», в том числе** | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт котельной п. Победа с/п «Победа» | Финотдел адм. Ржевского района | 100,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | 100,0 | - | - |  | - | - |
| Капитальный ремонт котельной с/п «Хорошево» | Финотдел адм. Ржевского района | 200,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | 200,0 | - | - |  | - | - |
| Реконструкция котельной в п. Есинка | Адм. Ржевского района | 2000,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | 2000,0 | - | - | - |
| Ремонт котельной в п.Осуга | Адм. Ржевского района | 400,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | 400,0 | - | - | - |
| Ремонт котельной в п. Победа | Адм. Ржевского района | 720,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | 720,0 | - | - | - |
| Реконструкция котельной в д. Кокошкино | Адм. Ржевского района | 100,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | 100,0 | - | - | - |
| Ремонт котельной в п. Ильченко | Адм. Ржевского района | 300,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | 300,0 | - | - | - |
| Текущие ремонтные работы на котельных п. Успенское, д. Кокошкино, д. Итомля, п. Ильченко, д. Трубино, п. Осуга | Адм. Ржевского района | 2400,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | 2400,0 | - | - | - |
| **Мероприятие 1.003 «Проведение капитального ремонта тепловых сетей», в том числе:** | | | | | | | | | |
| Замена теплоизоляционного слоя теплотрассы п. Ильченко с/п «Чертолино» | Адм. Ржевского района | 500,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | 500,0 | - |
| Замена теплоизоляционного слоя теплотрассы д. Трубино с/п «Итомля» | Адм. Ржевского района | 500,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | - | 500,0 |
| Реконструкция теплотрассы в п. Победа | Адм. Ржевского района | 3000,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | 3000,0 | - | - | - |
| **Мероприятие 1.004 «Обязательное страхование котельных (опасные производственные объекты), поверка измерительных приборов котельных», в том числе:** | | | | | | | | | |
| Обязательное страхование котельных (опасные производственные объекты), поверка измерительных приборов котельных | Адм. Ржевского района | 500,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | 250,0 | 250,0 |
| **Мероприятие 2.002 «Строительство, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения», в том числе:** | | | | | | | | | |
| Реконструкция водопровода в д. Хорошего Ржевского района (ПИР) | Адм. Ржевского района | 400,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | 400,0,0 | - |
| Реконструкция водопровода в д. Курьяново Ржевского района Тверской области (ПИР) | Адм. Ржевского района | 600,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | 600 | - |
| Строительство водопровода в д. Мончалово Ржевского района (ПИР) | Адм. Ржевского района | 1000,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  |  | 1000 |
| Реконструкция канализационных сетей в п. Есинка | Финотдел Адм. Ржевского района (с/п Есинка) | 3477,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | 1477,0 | - | 1000 | 1000 |
| **Мероприятие 2.003 «Изготовление технической документации линейных объектов капитального строительства»** | | | | | | | | | |
| Изготовление технической документации линейных объектов капитального строительства | Адм. Ржевского района | 160,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | 80,0 | 80,0 |
| **Мероприятие 2.004 "Формирование запаса материально-технических ресурсов, приобретение спецтехники, запчастей", в том числе:** | | | | | | | | | |
| Приобретение спецтехники по лизингу | Адм. Ржевского района | 1903,05833 | Бюджет МО  «Ржевский район» | 1152,71633 | 750,342 |  |  |  |  |
| Закупка неприкосновенного запаса материально-технических ресурсов на случай аварий | Адм. Ржевского района | 500 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | 500 |  |
| Закупка контейнерных бункеров (8 куб. м) – 8 шт. | Адм. Ржевского района | 600 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | 600 |  |
| Закупка контейнерных бункеров (1 куб. м) – 20 шт. | Адм. Ржевского района | 1100 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  |  | 1100 |
| Приобретение спецтехники | Адм. Ржевского района | 9100 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | 8000 |  |  | 1100 |
| **Мероприятие 2.005«Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на реализацию социально значимых проектов»** | | | | | | | | | |
| Ремонт водопроводных сетей | Финотдел | 100,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | **-** | **-** | - |  | 100,0 |
| **Мероприятие 2.006«Субсидии МУП»** | | | | | | | | | |
| Субсидии МУП | Адм. Ржевского района | 24906,4 | Бюджет МО  «Ржевский район» | 8306,4 | **8100** | **8500,0** | - | - | - |
| **Мероприятие 2.007«Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения»** | | | | | | | | | |
| Ремонт сетей | Адм. Ржевского района | 23678,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | 742,0 | 1600,0 | **-** | - | - | - |
| Промывка скважины, ремонт водопровода, строительство павильона, автоматизация водонапорной скважины в д. Трубино | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Итомля») | 876,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | **876,0** | - | - | - |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в д. Михалево с/п «Итомля» | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Итомля») | 1639,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | **1639,0** | - | - | - |
| Ремонт и наладка системы автоматизации павильона насосной в д. Артемово | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Медведево») | 500,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | **500,0** | - | - | - |
| Ремонт водопровода в д. Артемово (замена водопроводной сети от башни до д. Артемово) | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Медведево») | 218,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | **218,0** | - | - | - |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Артемово-д. Курьяново) | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Медведево») | 1049,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | **1049,0** | - | - | - |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей и системы автоматизации водозаборного узла в д. Образцово | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Победа») | 1136,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | **1136,0** | - | - | - |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Глебово | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Успенское») | 2423,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | **2423,0** | - | - | - |
| Ремонт наружного водопровода в д. Люнино | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Чертолино») | 203,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | **203,0** | - | - | - |
| Капитальный ремонт напорной канализации в д. Звягино | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Чертолино») | 982,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | **982,0** | - | - | - |
| Капитальный ремонт водопровода в д. Светлая | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Чертолино») | 1642,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | **1642** | - | - | - |
| **Итого по подпрограмме 2:** |  | **68576,45833** |  | **10501,11633** | **10450,342** | **37565,0** | **0** | **4430** | **5630** |

**Подпрограмма 3** «Развитие газификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Бюджето-получатель** | **Мощ-ность** | **Всего средств, тыс. руб.** | **Финансирование** | **В т.ч. по годам, тыс. руб.** | | | | | |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Мероприятие 2.001 «Перевод на автономное газоснабжение объектов (техническое перевооружение)», в том числе:** | | | | | | | | | | |
| Перевод на автономное газоснабжение объектов п. Успенское (техническое перевооружение) (ПИР) | Адм. Ржевского района |  |  | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | - | - |
| Перевод на автономное газоснабжение объектов п. Успенское (техническое перевооружение) (СМР) | Адм. Ржевского района |  |  | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | - | - |
| Перенос газового котла из здания библиотеки в д. Хорошево | Адм. Ржевского района |  | 47,600 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | 47,600 | - | - | - | - |
| **Мероприятие 2.002 «Проектирование и строительство объектов газификации», в том числе:** | | | | | | | | | | |
| Газоснабжение д.Михалево (ПИР) | Адм. Ржевского района | 7,3 км | 100,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | 100 | - |
| Газоснабжение д. Трубино (ПИР) | Адм. Ржевского района | 15,0 км | 100,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | 100 | - |
| Газоснабжение д. Слобырево (ПИР) | Адм. Ржевского района | 1,5 км |  | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | - | - |
| Газоснабжение д. Турбаево (ПИР) | Адм. Ржевского района | 5,0 км | 100,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | - | 100 |
| Газоснабжение д. Толстиково (ПИР) | Адм. Ржевского района | 2,8 км | 100,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | - | 100 |
| Теплотехнические расчеты | Адм. Ржевского района |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 2.003 «Изготовление технической документации линейных объектов капитального строительства», в том числе:** | | | | | | | | | | |
| Изготовление технической документации линейных объектов капитального строительства | Адм. Ржевского района |  | 400,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | - | - |  | 200,0 | 200,0 |
| **Мероприятие 2.004 «Обслуживание газопроводов**» | | | | | | | | | | |
| Обслуживание газопроводов | Адм. Ржевского района |  | 6,4 |  |  | 6,4 |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 3:** |  |  | **862** |  | **8** | **54,0** | **-** |  | **400** | **400** |

**Подпрограмма 4** «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в муниципальном образовании «Ржевский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Бюджетополучатель** | | **Всего средств, тыс. руб.** | **Финансирование** | | **В т.ч. по годам, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | | **2017 год** | | **2018 год** | **2019 год** |
| **Мероприятие 3.001 «Утепление стен, входов, замена оконных блоков, подвалов, ремонт кровли», в том числе:** | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт подвала административного здания | Администрация района | | 391,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | | 295,0 | 96 | - | |  | | - | - |
| Ремонт крыши ПТО | Администрация района | | 737 |  | |  | 737 |  | |  | |  |  |
| **Мероприятие 3.002. "Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов", в том числе:** | | | | | | | | | | | | | |
| Установка приборов учета тепловой энергии МОУ Тудовская оош | РОО (МОУ Тудовская оош) | | 50 | Бюджет МО  «Ржевский район» | | - | - | - | |  | |  | 50 |
| Установка приборов учета тепловой энергии МОУ Трубинская оош | РОО (МОУ Трубинская оош) | | 50 | Бюджет МО  «Ржевский район» | | - | - | - | |  | |  | 50 |
| **Мероприятие 3.003 «Проведение капитального ремонта тепловых сетей», в том числе:** | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение капитального ремонта тепловых сетей | Адм. Ржевского района | | 2262,63 | Бюджет МО  «Ржевский район» | |  | 1052,91 | 1159,72 | |  | |  | 50 |
| **Мероприятие 5.001 «Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования «Ржевский район», в том числе:** | | | | | | | | | | | | | |
| Изготовление технического паспорта здания Ленина, д. 11 | РОО | | 50,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | | - | - | - | |  | |  | 50,0 |
| **Мероприятие 5.004 «Модернизация уличного освещения», в том числе:** | | | | | | | | | | | | | |
| Модернизация уличного освещения в МО «Сельское поселение «Есинка» | | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Есинка») | 500,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | | - | | 500,0 | - | - | | - |
| Модернизация уличного освещения в МО «Сельское поселение «Итомля» | | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Итомля») | 600,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | | - | | 600,0 | - | - | | - |
| Модернизация уличного освещения в МО «Сельское поселение «Медведево» | | Финотдел адм. Ржевского района(с/п «Медведево») | 1200,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | | - | | 1200,0 | - | - | | - |
| Модернизация уличного освещения в МО «Сельское поселение «Победа» | | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Победа) | 800,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | | - | | 800,0 | - | - | | - |
| Модернизация уличного освещения в МО «Сельское поселение «Успенское» | | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Успенское») | 300,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | | - | | 300,0 | - | - | | - |
| Модернизация уличного освещения в МО «Сельское поселение «Чертолино» | | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Чертолино») | 700,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | | - | | 700,0 | - | - | | - |
| Модернизация уличного освещения в МО «Сельское поселение «Хорошево» | | Финотдел адм. Ржевского района (с/п «Хорошево») | 362,0 | Бюджет МО  «Ржевский район» | - | | - | | 362,0 | - | - | | - |
| **Итого по подпрограмме 4:** |  | | **8002,63** |  | | **295,0** | **1885,91** | **5621,72** | | **0,0** | | **0** | **200,0** |
| **ВСЕГО** |  | | **81856,04333** |  | | **11516,00133** | **13322,787** | **45957,255** | | **0,0** | | **4830,0** | **6230,0** |